叶培林工作周报

2026.4.13-4.17

一、本阶段重点工作

- 物联网实验箱V1版本开发

- 本周工作总结

- 完善物联网实验箱V1顶层设计

- 顺利打样物联网实验箱V1所需模块的80% 模块

- 成功驱动80%的模块

- 下周工作计划

- 测试物联网实验箱已打样模块