附件4

项目经费申报书

| 项目基本情况 | 项目名称 | 嵌入式竞赛教学实训平台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门负责人 |  |  |  |
|  | 项目类型 | ☑教学科研 □后勤服务保障 □农民职业培训 □招生就业 □其他 |  |  |
|  | 申请金额 （万元） | 26.5 |  |  |  |
| 立项依据 |  | 政策文件依据：是☑ 否□ 具体文件号：财政部《政府采购品目分类目录（2022年印发）》；学校专业建设、课程建设与竞赛筹备相关要求。 |  |  |  |
|  |  | 是否基建项目：是□ 否☑ |  |  |  |
|  |  | 是否科研项目：是□ 否☑ |  |  |  |
|  |  | 文字说明：本项目围绕嵌入式课程教学、单片机程序设计、物联网通信应用和电子类竞赛筹备需求建设。平台建成后可支撑课程资源管理、学生管理、实验任务发布、在线编程、单片机程序在线评分、题库测评、学习记录、实验报告和训练数据统计，提升嵌入式方向课程实训与赛前训练的信息化、过程化管理水平。 |  |  |  |
| 项目主要实施内容 |  | 建设嵌入式竞赛教学实训平台1套，主要内容包括：平台软件架构与系统部署、学生管理、课程教学管理、实验任务管理、在线编程与单片机程序在线评分、题库与测评、学习记录与训练档案、报告管理、数据统计分析、并发访问与账号管理能力建设。平台支持不少于500人同时在线学习、训练或测评，支持不少于5000个学生账号管理。 |  |  |  |
| 项目前期工作 | 已完成项目建设内容梳理和经费测算，形成《嵌入式竞赛教学实训平台清单》。项目聚焦课程教学与竞赛筹备，建设目标明确，采购内容为单套平台软件，预算测算依据清晰；平台功能覆盖学生管理、课程资源、在线评分、题库测评和训练数据管理，具备实施可行性和后续持续使用价值。 |  |  |  |  |
| 项目当年经费测算 | 支出内容（要具体） | 所需经费 （万元） | 测算过程依据（有定额套定额，无定额用市场价） | 是否政府釆购 |  |
|  | 1、嵌入式竞赛教学实训平台 | 26.5 | 依据项目清单测算：嵌入式竞赛教学实训平台1套，单价26.5万元，总金额26.5万元。 | 是 |  |
|  | 合计 | 26.5 | 是 |  |  |
|  | 项目资产配置信息表 | 资产名称 | 嵌入式竞赛教学实训平台 |  |  |
|  |  | 资产申请数量 | 1套 |  |  |
|  |  | 资产单价 | 26.5万元/套 |  |  |
|  |  | 资产总金额 | 26.5万元 |  |  |
| 年度绩效目标 | 完成嵌入式竞赛教学实训平台建设与部署，形成支撑嵌入式课程教学、学生管理、单片机程序在线评分、题库测评和竞赛筹备训练的综合平台。平台投入使用后，可支撑不少于500人并发在线学习、训练或测评，支持不少于5000个学生账号管理，提升课程实训组织、训练过程记录和评价反馈效率。 |  |  |  |  |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 平台建设数量 | 1套 |  |
|  |  |  | 学生账号容量 | 不少于5000个 |  |
|  |  | 质量指标 | 核心功能完整性 | 包含学生管理、课程资源、实验任务、在线编程、单片机程序在线评分、题库测评、报告管理、数据统计等模块 |  |
|  |  |  | 并发支持能力 | 不少于500人同时在线学习、训练或测评 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设完成时限 | 合同签订后30日内完成部署、培训及验收材料整理 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 项目总额控制在26.5万元以内 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 课程与竞赛支撑 | 可支撑嵌入式、单片机、物联网方向课程实训与竞赛筹备 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续使用能力 | 支持后续课程资源、题库、评测规则和训练数据持续扩展 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 不低于90% |  |
| 如果购买专用设备等需要政府采购程序（请咨询资产管理处，购买专用设备要列出具体明细） 采购明细：嵌入式竞赛教学实训平台，1套，单价26.5万元，总金额26.5万元，采购品目建议按“A0201080302 行业应用软件”填报。 |  |  |  |  |  |
| 预计项目完成时间 合同签订后30日内完成部署、培训及验收材料整理。 |  |  |  |  |  |
| 预计项目报账时间 项目验收合格后，按学校财务制度及合同约定办理报账。 |  |  |  |  |  |