提交会议讨论材料

党委会                                ☑ 院长办公会

| 提交议题 （项目名称） | 嵌入式综合实验室（畜禽养殖环境智能监测系统开发）建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责 任 部 门 | 信息工程系 | 责任人 |  |
| 分管领导意见 |  | 签 名 |  |
| 主要领导意见 |  | 签 名 |  |
| 议题（项目）背景（问题描述、项目提出依据） |  |  |  |
| 面向江西及学校服务区域畜禽养殖产业智能化升级需求，现代养殖现场正加快应用环境多参数感知、通风补光与精准环控、设备状态监测、异常告警和数据化运维。专业教学需要由单一传感器或单片机验证，转向以猪舍、鸡舍典型生产任务为载体，贯通“感知采集—工业通信—实时决策—设备执行—数据反馈”的嵌入式系统综合实训。 2026年2月，教育部印发《教育部关于深化职业教育教学关键要素改革的意见》（教职成〔2026〕1号），明确推进专业、课程、教材、教师、实习实训“五要素”联动改革，要求坚持需求牵引，以产定教、以产引教、以产改教、以产促教，建设产教融合实习实训基地和虚拟仿真实训基地，将产业最新技术、标准、装备和真实职业场景转化为教学内容。项目以该文件作为主要政策依据，推动畜禽养殖生产任务、嵌入式课程、教学资源和实训条件协同建设。 项目拟建设约120㎡嵌入式综合实验室，配置13套嵌入式综合实训设备，每套支持4名学生协同操作，可满足单班52名学生同时开展实训；同步建设生猪、蛋鸡智能养殖实训系统、畜禽智能养殖综合实训沙盘和嵌入式智能综合实训云平台，补齐真实设备接入、工业总线联调、虚拟仿真、过程评价和教学资源配套等条件。现提请会议审议项目建设必要性、采购内容和预算安排。 |  |  |  |
| 议题（项目）概述（解决问题的主要思路、方法、措施；项目的工作具体内容、初步预算及预算依据；内容复杂的责任部门必须提供纸质附件进行说明） |  |  |  |
| 一、解决问题的主要思路、方法、措施 坚持“产业场景牵引、嵌入式技术支撑、软硬件协同、虚实结合、资源同步交付”的建设思路。先以猪舍精准环控、鸡舍温感联动、饲喂饮水状态、设备巡检和故障诊断等行业任务定义实训项目，再配置ESP32无线感知、STM32实时控制、RT-Thread多任务系统、RS485/Modbus工业通信、边缘网关和教学云平台，避免脱离养殖场景堆叠技术。 二、项目建设具体内容 1. 行业应用与综合沙盘。建设生猪智能养殖环境监测与精准环控实训系统、蛋鸡智能养殖状态监测与禽舍联动控制实训系统各1套，以及畜禽智能养殖嵌入式感知与环控综合实训沙盘1套。沙盘直观标注猪舍、鸡舍、传感点位、控制节点、RS485总线和执行设备，重点演示“鸡舍温度采集—RS485/Modbus传输—RT-Thread阈值与回差判断—风机/卷帘联动—状态反馈与告警”闭环。 2. 嵌入式实训设备。建设13套嵌入式综合实验箱，配置主控、通信、传感器、RFID识别和执行器开发包各13套。每套支持4人按硬件接线与传感器调试、嵌入式程序开发、通信及平台配置、数据分析与系统测试等角色协同操作。ESP32用于低成本、低功耗和Wi-Fi/BLE无线养殖感知节点；STM32用于GPIO、ADC、PWM、定时器、中断、执行机构和RS485控制；RT-Thread部署在STM32平台，用于线程调度、设备驱动、线程通信和复杂环控任务组织。 3. 虚拟仿真与教学云平台。建设嵌入式智能综合实训云平台1套，支持学生、教师、管理员三类角色和“教师创建任务—学生完成仿真或真实设备实验—本地保存数据—选择性同步至学校本地平台—AI辅助评分—教师复核—数据归档”班级任务闭环。虚拟仿真支持引脚悬停提示、错误接线自动告警、积木式I²C初始化和温度读取，以及TFT屏和0.96英寸OLED等常用外设适配；系统支持部署至学校本地服务器。 4. 教学资源与应用保障。同步交付ESP32、STM32、RT-Thread和RS485/Modbus相关实训指导书，硬件接线、虚拟仿真和平台使用教学视频，生猪环境监测、鸡舍温感联动等典型项目案例，全套项目源代码、接线图、点位表、通信协议、评分规则和验收测试表，做到硬件、软件和教学资源同步培训、同步试运行、同步验收。 三、初步预算及预算依据 项目预算总额69.7230万元。其中：嵌入式综合实验箱13套29.2500万元；五类开发包各13套合计4.1730万元；嵌入式智能综合实训云平台1套19.5000万元；生猪实训系统1套2.6500万元；蛋鸡实训系统1套2.6500万元；畜禽智能养殖综合实训沙盘1套11.5000万元。按政府采购品目分类，教学专用仪器50.2230万元，行业应用软件19.5000万元，合计69.7230万元。 预算依据为项目采购清单的数量、技术参数和单价测算，并结合市场询价、同类项目配置和学校资产配置要求综合确定。技术路线调整不改变设备数量、采购分类和项目总额，资金拟纳入2027年度预算。 四、提请会议审议事项 提请会议审议是否同意项目按照教职成〔2026〕1号文件和本次评审意见完善建设方案，按69.7230万元纳入2027年度预算，并按学校规定启动政府采购、合同签订、资产登记、安装联调、教师培训和建设验收程序。 |  |  |  |
| 会议讨论时间 | 年 月 日 | 陈述人 |  |
| 会议讨论决定 |  |  |  |