附件4

项目经费申报书

| 项目基本情况 | 项目名称 | 信息工程系嵌入式综合实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门负责人 |  |  |  |
|  | 项目类型 | ☑教学科研 □后勤服务保障 □农民职业培训 □招生就业 □其他 |  |  |
|  | 申请金额 （万元） | 96.00 |  |  |  |
| 立项依据 |  | 政策文件依据： 是☑ 否□ 具体文件号：国发〔2019〕4号、教职成〔2021〕2号、《职业教育专业教学标准（2025年修（制）订）》等 |  |  |  |
|  |  | 是否基建项目： 是□ 否☑ |  |  |  |
|  |  | 是否科研项目： 是□ 否☑ |  |  |  |
|  |  | 文字说明：本项目围绕职业教育数字化转型、现代职业教育体系建设和信息工程系嵌入式、物联网应用相关专业人才培养需求，建设可支撑课堂教学、实验实训、技能训练和创新项目的综合实训环境。项目面向端侧开发、传感采集、无线通信、边缘网关、平台应用、数据可视化和行业场景项目交付等能力，补齐现有实训条件在真实设备接入、虚实结合训练、项目化评价和行业综合应用方面的短板。建成后可支撑约120㎡实训空间、25组双人工位、50人同步实训，为专业课程教学、综合实训、毕业设计和后续技能训练提供基础条件。 |  |  |  |
| 项目主要实施内容 |  | 本项目主要建设嵌入式综合实验室一间，规划面积约120㎡，配置教师演示区、25组学生实训工位、网络与平台部署环境、设备收纳维护区和文化展示区。建设内容包括： 1. 配置嵌入式综合实验箱25套，支撑STM32、OpenHarmony、ZigBee、中心网关、传感采集、执行控制和本地触控看板等实验。 2. 配套主控开发包、通信开发包、传感器开发包、RFID识别开发包、执行器开发包各25套，满足嵌入式控制、无线通信、RFID识别、环境检测和联动控制等课程实训。 3. 建设嵌入式智能物联综合实训云平台和嵌入式课程教学实训平台，支持设备接入、数据可视化、规则联动、硬件在线仿真、实验任务发布、过程评价和资源管理。 4. 建设工业设备状态监测与预测性维护系统、智慧仓储与资产盘点管理系统两个综合实训案例，形成工业物联网、资产识别、仓储管理和预测性维护等项目化教学场景。 5. 开展实训室文化建设及部分装修改造，完善布线、标识、展示和设备管理环境。 |  |  |  |
| 项目前期工作 | 已结合信息工程系专业建设和实训教学需求开展项目前期需求梳理，明确建设面积约120㎡、25组学生工位、50人同步实训、课程教学平台、智能物联云平台、嵌入式综合实训设备、场景案例和文化建设等建设边界。项目已形成建设方案和设备清单，并围绕必要性、目标可达性、实施可行性、可持续使用和经费控制开展论证。项目采用成熟设备与平台组合，建设周期可控，交付后可通过设备清点、平台联调、课程资源导入、试运行和验收记录进行目标验证；后续按学校政府采购、资产入账、验收和运维制度组织实施。 |  |  |  |  |
| 项目当年经费测算 | 支出内容（要具体） | 所需经费 （万元） | 测算过程依据（有定额套定额，无定额用市场价） | 是否政府釆购 |  |
|  | 1、嵌入式综合实验箱（嵌入式综合实训设备）25套 | 53.5800 | 按25套配置，单价21432元/套，依据项目清单及市场询价测算。 | 是 |  |
|  | 2、主控、通信、传感、RFID识别、执行器开发包各25套 | 9.7675 | 按主控614元/套、通信726元/套、传感848元/套、RFID966元/套、执行器753元/套测算。 | 是 |  |
|  | 3、嵌入式智能物联综合实训云平台1套 | 19.5352 | 按平台功能、设备接入、数据可视化、规则联动、在线仿真和教学评价功能测算。 | 是 |  |
|  | 4、嵌入式课程教学实训平台1套 | 6.9770 | 按课程资源管理、实训任务、账号权限、学习记录、报告提交和批阅功能测算。 | 是 |  |
|  | 5、工业设备状态监测与预测性维护系统、智慧仓储与资产盘点管理系统各1套 | 5.0238 | 两个综合实训案例各25119元，按场景系统、传感识别、网关接入和平台联动需求测算。 | 是 |  |
|  | 6、嵌入式综合实验室文化建设及部分装修改造1项 | 1.1165 | 按文化展示、标识、局部环境优化和设备管理配套需求测算。 | 是 |  |
|  | 合计 | 96.0000 | 合计人民币玖拾陆万元整 |  |  |
|  | 项目资产配置信息表 | 资产名称 | 嵌入式综合实验室教学专用设备及配套平台（详见采购清单） |  |  |
|  |  | 资产申请数量 | 1批 |  |  |
|  |  | 资产单价 | 96.00万元/批 |  |  |
|  |  | 资产总金额 | 96.00万元 |  |  |
| 年度绩效目标 | 2026年度完成嵌入式综合实验室建设，形成约120㎡、25组双人工位、50人同步实训条件；完成嵌入式综合实验箱、主控/通信/传感/RFID/执行器开发包、智能物联实训云平台、课程教学平台、工业设备状态监测与预测性维护系统、智慧仓储与资产盘点管理系统以及文化建设改造的采购、安装、调试和验收。建成后可支撑嵌入式系统开发、传感器与检测、RFID技术、无线传感网络、物联网通信、边缘网关与协议转换、AIoT平台应用、系统集成与项目实践等课程教学和综合实训。 |  |  |  |  |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建成实验室数量 | 1间 |  |
|  |  |  | 学生实训工位数量 | 25组，可支撑50人同步实训 |  |
|  |  |  | 设备及平台配置数量 | 实验箱25套、开发包5类各25套、平台2套、场景系统2套、文化改造1项 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备与平台验收合格率 | 100% |  |
|  |  |  | 课程与实训项目覆盖 | 覆盖不少于10门专业课程，支撑不少于50个基础实验和25个综合项目案例 |  |
|  |  |  | 实训闭环完整性 | 支持采集、通信、平台、控制、评价闭环 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备到货及安装调试 | 按采购合同约定完成 |  |
|  |  |  | 试运行与验收 | 项目完成后及时组织试运行和验收 |  |
|  |  |  | 建设资料归档 | 验收前完成设备清单、平台账号、培训记录和运维资料归档 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 控制在96.00万元以内 |  |
|  |  |  | 单项支出控制 | 按批复预算、采购清单和合同执行 |  |
|  |  |  | 预算执行偏差 | 原则上不超批复预算 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产利用效率 | 面向多门课程、多班级共享使用 |  |
|  |  |  | 重复购置控制 | 通过模块化设备和平台共享降低重复购置 |  |
|  |  |  | 直接经营收益 | 本项目以教学服务为主，不以经营收入为考核目标 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 人才培养支撑 | 提升学生嵌入式开发、物联网系统集成和项目交付能力 |  |
|  |  |  | 专业建设支撑 | 支撑信息工程系嵌入式与物联网相关课程实践教学条件提升 |  |
|  |  |  | 开放服务能力 | 可为课程建设、毕业设计、创新项目和后续技能训练提供平台 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 安全低压实训 | 采用低压教学负载和规范布线，降低实训安全风险 |  |
|  |  |  | 资源循环利用 | 模块化设备、课程资源和场景案例可重复使用 |  |
|  |  |  | 生态影响 | 项目为教学实训条件建设，无明显生态负面影响 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备扩展能力 | 支持模块扩展、场景案例迭代和平台功能升级 |  |
|  |  |  | 课程资源持续建设 | 可持续沉淀实验指导书、源码、报告模板和运行数据样例 |  |
|  |  |  | 运维管理机制 | 建立资产编号、借还登记、维护记录和账号权限管理 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% |  |
|  |  |  | 使用部门满意度 | ≥90% |  |
| 如果购买专用设备等需要政府采购程序（请咨询资产管理处，购买专用设备要列出具体明细）： 本项目需按政府采购程序实施，专用设备及服务明细为：嵌入式综合实验箱25套，535800元；主控开发包25套，15350元；通信开发包25套，18150元；传感器开发包25套，21200元；RFID识别开发包25套，24150元；执行器开发包25套，18825元；嵌入式智能物联综合实训云平台1套，195352元；嵌入式课程教学实训平台1套，69770元；工业设备状态监测与预测性维护系统1套，25119元；智慧仓储与资产盘点管理系统1套，25119元；嵌入式综合实验室文化建设及部分装修改造1项，11165元。合计960000元。具体技术参数、数量和采购方式以采购文件、合同及学校审批结果为准。 |  |  |  |  |  |
| 预计项目完成时间：2026年12月31日前完成设备到货、安装调试、平台部署、试运行和验收；具体以采购合同及学校建设安排为准。 |  |  |  |  |  |
| 预计项目报账时间：2026年12月31日前完成报账；如因采购、验收或财务流程需顺延，按学校财务制度在验收合格后及时办理。 |  |  |  |  |  |